TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICTU)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG BẰNG AI-AUGMENTED SDLC

Đề tài: Hệ thống Quản lý Phòng khám có tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (Hospital-AI)
GVHD: TS. Nguyễn Đình Dũng  |  Nhóm: 03  |  Lớp: KTPM K23C
Thành viên: Nguyễn Văn Toàn (Trưởng nhóm — DTC245180042) & Trần Thị Loan (DTC245180058)
Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)  |  Mô hình: Cả 2 cùng làm Frontend & Backend
Phương pháp luận: AI-Augmented SDLC có kiểm soát (Skills, Tools/MCP, 5 Human Gates, Git History)

| Tuần / Thời gian | Hạng mục công việc & Phân loại (Frontend / Backend / AI / Skill) | Thành viên thực hiện | Sản phẩm Artifact bàn giao & Git Commit Message | Điểm kiểm soát & Ghi chú (Human Gates, Tools / MCP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (27/07 - 02/08) Pha 1: Requirements Engineering | [Nghiệp vụ phòng khám] Khảo sát thực tế quy trình tiếp đón và khám bệnh tại phòng khám; xác định nỗi đau quá tải giờ cao điểm. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: customer-requirement.md 🌿 Git Commit: docs(req): tong hop khao sat nghiep vu phong kham | Lấy số liệu khảo sát thực tế tại phòng khám. |
| Tuần 01 | [AI Skill] Xây dựng Requirements Analysis Skill cho AI Agent, chuẩn hóa biến yêu cầu tự nhiên thành FR/NFR. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: .agents/skills/ requirements-analysis/ SKILL.md 🌿 Git Commit: docs(skill): tao skill requirements-analysis v1 | Tools: view_file, write_to_file. |
| Tuần 01 | [Phân tích Actor & FR] Dùng AI Agent phân tích bóc tách 5 nhóm Actors (Bệnh nhân, Lễ tân, Bác sĩ, Dược sĩ, Kế toán) và 13 FRs. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: docs/requirements.md docs/ai-prompt-history.md 🌿 Git Commit: docs(req): dac ta 5 actors va 13 yeu cau chuc nang | Lưu nhật ký prompt AI Phase 1. |
| Tuần 01 | [AI Scope & Y đức] Xác định ranh giới an toàn của AI (FR-AI-01 đến 03): AI chỉ hỗ trợ hành chính, tuyệt đối không can thiệp chỉ định y khoa. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: docs/requirements.md (Mục FR-AI Scope) 🌿 Git Commit: docs(req): xac dinh ranh gioi y duc cho AI Agent | Chuẩn mực an toàn thông tin y tế. |
| Tuần 02 (03/08 - 09/08) Pha 2: Architecture & Database Design | [User Stories & AC] Dùng AI Agent sinh User Stories chi tiết kèm tiêu chuẩn nghiệm thu Acceptance Criteria (Gherkin format). | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: docs/user-stories.md docs/acceptance-criteria.md 🌿 Git Commit: docs(srs): them user stories va tieu chi nghiem thu | 🛑 HUMAN GATE 1: Con người thẩm định loại bỏ ảo giác AI, ký duyệt SRS. |
| Tuần 02 | [AI Skill] Xây dựng Database Design Skill & Architecture Design Skill phục vụ AI Agent thiết kế chuẩn mực. | Trần Thị Loan & Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: .agents/skills/ database-design/SKILL.md architecture-design/SKILL.md 🌿 Git Commit: docs(skill): them database va architecture skills | Quản lý version Skill trên Git. |
| Tuần 02 | [Backend Database] Thiết kế ERD 14 bảng CSDL quan hệ, chuẩn hóa 3NF, phân tách dữ liệu y tế nhạy cảm (PII). | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: database/schema.sql ERD.md docs/database-design.md 🌿 Git Commit: feat(db): thiet ke ERD 14 bang va script schema.sql | 🛑 HUMAN GATE 2: Phê duyệt ERD 14 bảng & mô hình bảo mật dữ liệu PII. |
| Tuần 02 | [System Architecture] Thiết kế Layered Architecture (FastAPI + SQLAlchemy) và biên soạn 8 quyết định kiến trúc ADRs. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: docs/architecture.md docs/architecture- decisions.md 🌿 Git Commit: docs(arch): thiet ke layered architecture va 8 ADRs | Phân tầng Router - Service - Repository - DB. |
| Tuần 03 (10/08 - 16/08) Pha 3: Coding Setup & UI Foundation | [DevOps & Coding Skill] Xây dựng FastAPI Pro Skill và tài liệu AGENTS.md định nghĩa quy tắc Git Branching, Zero-Conflict Protocol. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: .agents/skills/ fastapi-pro/SKILL.md AGENTS.md 🌿 Git Commit: chore(devops): thiet lap quy tac git va fastapi-pro skill | Zero-Conflict Protocol: 2 dev làm trên 2 feature branch độc lập. |
| Tuần 03 | [Backend Foundation] Khởi tạo ORM SQLAlchemy Base, cấu hình database.py, models.py và nạp seed dữ liệu 37 chuyên khoa. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: database.py, models.py seed_doctors.py 🌿 Git Commit: feat(db): cau hinh sqlalchemy orm va seed 37 chuyen khoa | Tools & MCP: Database MCP, run_command. |
| Tuần 03 | [Frontend UI - Toàn] Thiết kế Wireframe & UI Cổng Bệnh nhân (index.html, dat_lich_online.html), Kiosk Smart TV, Dashboard Bác sĩ. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: templates/index.html man_hinh_phong_kham.html lap_phieu_kham.html 🌿 Git Commit: feat(ui): wireframe cong benh nhan, kiosk tv va bac si | Responsive HTML5/CSS3, Bootstrap 5.3 & Google Fonts. |
| Tuần 03 | [Frontend UI - Loan] Thiết kế Wireframe & UI Màn hình Lễ tân tiếp đón (lich_kham.html), Kế toán viện phí, Quầy thuốc kho dược. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: templates/lich_kham.html ke_toan.html, quay_thuoc.html 🌿 Git Commit: feat(ui): wireframe le tan, ke toan vien phi va quay thuoc | Dùng AI sinh cấu trúc form giao diện nghiệp vụ. |
| Tuần 04 (17/08 - 23/08) Pha 4 (Module 1): Auth, RBAC & Booking Portal | [Backend API - Loan] Xây dựng API xác thực JWT, mã hóa bcrypt mật khẩu, middleware phân quyền RBAC 4 vai trò. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: routers/auth.py schemas.py 🌿 Git Commit: feat(auth): API dang nhap JWT va middleware RBAC 4 roles | Dùng AI debug logic RBAC (admin, bac_si, le_tan, ke_toan). |
| Tuần 04 | [Frontend UI - Loan] Xây dựng giao diện Đăng nhập (login.html), quản lý session, guard route và điều hướng phân quyền theo vai trò. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: templates/login.html 🌿 Git Commit: feat(ui): giao dien dang nhap va logic session guard | Tự động điều hướng đúng trang nghiệp vụ khi đăng nhập thành công. |
| Tuần 04 | [Backend API - Toàn] Xây dựng API Đặt lịch online, transaction kiểm soát capacity theo khung giờ, cấp STT tự động, gửi OTP qua Gmail. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: routers/lich_khams.py email_service.py 🌿 Git Commit: feat(api): API dat lich online, kiem soat capacity va OTP | Transaction an toàn chống quá tải; rate limit 3 lần OTP/email/giờ. |
| Tuần 04 | [Frontend UI - Toàn] Xây dựng Cổng Đặt lịch khám online (dat_lich_online.html) chọn khoa/bác sĩ, popup form xác thực mã OTP Gmail. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: templates/ dat_lich_online.html 🌿 Git Commit: feat(ui): cong dat lich online chon bac si va xac thuc OTP | AJAX form đặt lịch, đếm ngược 60s gửi lại OTP. |
| Tuần 05 (24/08 - 30/08) Pha 4 (Module 2): Medical Exam & Pharmacy - Billing | [Backend API - Loan] Xây dựng API Phiếu khám, lưu triệu chứng, chẩn đoán ICD và chi tiết đơn thuốc điện tử (bảng DonThuoc). | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: routers/phieu_khams.py models.py (DonThuoc) 🌿 Git Commit: feat(api): API tao phieu kham va luu don thuoc dien tu | Ràng buộc toàn vẹn: chặn kê đơn thuốc vượt số lượng tồn kho. |
| Tuần 05 | [Frontend UI - Toàn] Xây dựng Giao diện Bác sĩ khám bệnh, hàng đợi gọi số realtime, autocomplete tìm kiếm thuốc, mẫu in ấn CSS A5. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: templates/ lap_phieu_kham.html 🌿 Git Commit: feat(ui): man hinh bac si kham benh, autocomplete thuoc, in A5 | In ấn @media print định dạng chuẩn A5 y tế. |
| Tuần 05 | [Backend API - Loan] Xây dựng API Kế toán viện phí, xuất hóa đơn và Database Transaction ACID tự động trừ kho dược khi thanh toán. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: routers/hoa_dons.py routers/ke_toan.py 🌿 Git Commit: feat(api): API thanh toan vien phi va transaction tru kho duoc | Tools & MCP: Database MCP. Đảm bảo tính toàn vẹn tồn kho. |
| Tuần 05 | [Frontend UI - Loan] Xây dựng Giao diện Thu ngân viện phí (ke_toan.html) và Quầy thuốc xuất kho (quay_thuoc.html), cảnh báo tồn kho < 10. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: templates/ke_toan.html templates/quay_thuoc.html 🌿 Git Commit: feat(ui): man hinh thu ngan xuat hoa don va quan ly quay thuoc | Hiển thị chi tiết tiền khám + tiền thuốc, in biên lai. |
| Tuần 06 (31/08 - 06/09) Pha 4 (Module 3): Smart Kiosk, Portal & Security Masking | [FE & BE Kiosk - Toàn] Xây dựng API GET /queue-display và Màn hình Kiosk Smart TV gọi số phòng khám, polling 3s, Web Speech API phát loa. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: routers/lich_khams.py templates/ man_hinh_phong_kham.html 🌿 Git Commit: feat(kiosk): man hinh smart tv goi so va web speech API tieng viet | Phát âm thanh: 'Xin mời bệnh nhân số XX vào phòng khám...' |
| Tuần 06 | [FE & BE Portal - Toàn] Xây dựng API GET /tra-cuu và Cổng tra cứu lịch hẹn cá nhân bảo mật theo Số điện thoại + Mã hẹn. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: routers/lich_khams.py templates/index.html 🌿 Git Commit: feat(portal): cong tra cuu ket qua va lich hen bao mat bang SDT | Chỉ xem được lịch sử khám khớp số điện thoại chính chủ. |
| Tuần 06 | [Backend Security - Loan] Xây dựng hàm Data Masking mask_pii() loại bỏ họ tên, SĐT, CCCD trước khi gọi LLM và bảng kiểm toán AILog. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: routers/ai.py (mask_pii) models.py (AILog) schemas.py 🌿 Git Commit: feat(sec): co che mask_pii an danh PII va bang kiem toan AILog | Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn bảo mật dữ liệu y tế. |
| Tuần 07 (07/09 - 13/09) Pha 5: AI Features & RAG Integration | [Backend AI & RAG - Toàn] Tích hợp Google Gemini API với Exponential Backoff, xây dựng RAG Pipeline tra cứu cơ sở dữ liệu 37 chuyên khoa. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: routers/ai.py .agents/skills/ gemini-api-integration/SKILL.md rag-implementation/SKILL.md 🌿 Git Commit: feat(ai): tich hop gemini api voi exponential backoff va RAG pipeline | Tự động retry và dự phòng khi gặp sự cố mạng hoặc hạn mức API. |
| Tuần 07 | [Frontend AI UI - Toàn] Xây dựng Floating Chatbot Widget đa phương thức, hỗ trợ nhập giọng nói Microphone (Voice STT) & Vision Upload ảnh. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: static/js/chatbot.js static/css/chatbot.css 🌿 Git Commit: feat(ui): widget AI chatbot ho tro voice STT va vision upload | Bệnh nhân có thể nói bằng micro hoặc chụp ảnh gửi bot. |
| Tuần 07 | [AI Guardrails & Fallback] Seed cẩm nang HuongDanChuanBiKham, tối ưu hóa Prompt 3 vòng thử nghiệm và kiểm thử cơ chế Fallback khi offline. | Trần Thị Loan & Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: models.py (HuongDan...) .agents/skills/ ai-rag-consultant/SKILL.md llm-prompt-optimize/SKILL.md 🌿 Git Commit: feat(ai): toi uu prompt 3 vong, medical guardrails va che do fallback | 🛑 HUMAN GATE 3: Thẩm định Guardrails (từ chối kê đơn); kiểm tra Fallback chạy 100% khi mất mạng. |
| Tuần 08 (14/09 - 20/09) Pha 6: Testing & QA | [Testing Skill & Plan] Xây dựng Testing Skill cho AI Agent, thiết kế bộ kịch bản kiểm thử toàn diện gồm 48 test cases (chức năng, ranh giới, AI). | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: .agents/skills/ testing/SKILL.md docs/test-plan.md (48 TCs) 🌿 Git Commit: docs(test): tao testing skill va bo 48 test cases toan he thong | Bao quát toàn bộ 13 FRs và 3 FR-AI. |
| Tuần 08 | [Automation Scripts] Lập trình test scripts tự động kiểm tra capacity bác sĩ, luồng closed-loop đồng bộ từ đặt lịch ➔ tiếp đón ➔ khám ➔ thanh toán. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: test_appointment_ capacity_sync.py test_closed_loop_and_sync.py 🌿 Git Commit: test(auto): viet scripts test tu dong capacity va dong bo hang doi | Tools & MCP: run_command chạy pytest tự động. |
| Tuần 08 | [Test Execution & Fix] Chạy kiểm thử toàn diện, nghiệm thu Test Report (38 PASS, 10 SKIP/WARN) và khắc phục triệt để lỗi phát hiện BUG-001 trùng số STT. | Trần Thị Loan & Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: docs/test-report.md run_full_system_test.py 🌿 Git Commit: fix(lich-kham): sua loi BUG-001 trung STT va hoan tat test report | 🛑 HUMAN GATE 4: Nghiệm thu kết quả kiểm thử, tỷ lệ pass và độ trễ API < 200ms. |
| Tuần 09 (21/09 - 27/09) Pha 7: Security Audit & Release v1.0.0 | [Security & Code Review] Xây dựng Code Review Skill & Security Review Skill; rà soát OWASP Top 10, quét bảo mật và gỡ bỏ hoàn toàn hardcode credentials. | Nguyễn Văn Toàn & Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: .agents/skills/ code-review/SKILL.md security-review/SKILL.md 🌿 Git Commit: chore(security): ra soat OWASP Top 10 va loai bo hoan toan secret | 🛑 HUMAN GATE 5: Security Gate: Cam kết không còn API key / pass hardcode trong git. |
| Tuần 09 | [Documentation] Xây dựng Documentation Skill, hoàn thiện README.md, ACCOUNTS.md và cập nhật báo cáo đặc tả đồ án môn học NHÓM_03.docx. | Trần Thị Loan | 📦 Artifacts: .agents/skills/ documentation/SKILL.md README.md, ACCOUNTS.md Báo cáo NHÓM_03.docx 🌿 Git Commit: docs(full): hoan thien README, ACCOUNTS va bao cao tong ket | Tài liệu phản ánh đúng 100% implementation thực tế. |
| Tuần 09 | [Demo & Release] Biên soạn kịch bản demo, quay video kịch bản chạy thử, hợp nhất Squash Merge vào main và gắn thẻ Release v1.0.0 trên GitHub. | Nguyễn Văn Toàn | 📦 Artifacts: docs/plans/demo-script.md Release v1.0.0 trên GitHub Video Demo hoàn chỉnh 🌿 Git Commit: chore(release): hop nhat code main va phat hanh Release v1.0.0 | Bàn giao link GitHub, script CSDL và video kịch bản demo cho GVHD. |

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 07 năm 2026

| THÀNH VIÊN THỰC HIỆN Trần Thị Loan | TRƯỞNG NHÓM Nguyễn Văn Toàn |
| --- | --- |